Совет народных депутатов

ДЕРЕЗОВСКОГО сельского поселения

Верхнемамонского муниципального района

Воронежской области

РЕШЕНИЕ

от « 29» апреля  2025 г. № 13

-----------------------------------------------------------

с. Дерезовка

О внесении изменений в решение от 20 сентября 2017г. №19 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Дерезовского  сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской  области на 2017- 2031 годы»

В соответствии с п. 8 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к комплексным программам развития социальной инфраструктуры», в целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории  Дерезовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Дерезовского сельского поселения:

- Внести изменения в  решение Совета народных депутатов Дерезовского сельского поселения от 20.09.2017 г. №19  «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Дерезовского  сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской  области на 2017- 2031 годы» следующие изменения:

1.1 Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2017-2031 гг. изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение Совета народных депутатов Дерезовского сельского поселения в официальном периодическом печатном  издании «Информационный бюллетень Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

- Настоящее решение  вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль настоящего решения возложить на главу сельского поселения.

Глава Дерезовского

сельского поселения 		                                      И.Б. Бунеева

Утверждена

решением Совета народных депутатов

Дерезовского сельского поселения

от  « 29 »   апреля   2025 года  № 13

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры Дерезовского  сельского  поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской  области на 2017- 2031 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области 2017-2031 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Дерезовского сельского поселения, Генеральный план Дерезовского сельского поселения. |
| Заказчик, разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, адрес: 396485, Воронежская обл. Верхнемамонский р-н, с. Дерезовка, ул. Центральная, дом 111 |
| Исполнители программы, его местонахождение | Администрация Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, адрес: 396485, Воронежская обл. Верхнемамонский р-н, с. Дерезовка, ул. Центральная, дом 111 |
| Цель программы | Развития социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, повышения качества жизни населения |
| Задачи программы | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта: повышение роли физической культуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5. Развитие личных подсобных хозяйств; 6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Уменьшение доли социальных объектов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей численности объектов социальной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Содержание, ремонт и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры поселения: 1. Благоустройство территории для проведения культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе 2. Проектирование и строительство спортивных площадок; 3. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными услугами. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2017-2031 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2017 по 2022 годы 2 этап – с 2023 по 2031 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: средства местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан 2017г -1 665 тыс. рублей 2018г- 3 379 тыс. рублей 2019г-1 941 тыс. рублей 2020г- 4 292 тыс. рублей 2021г- 12 592 тыс. рублей 2022 г- 0 тыс. рублей 2023 г -91,4 тыс. рублей 2024 г -591,8 тыс. рублей 2025-100 тыс.рублей 2026 –0 тыс. рублей 2027- 0 тыс. рублей 2028- 2031гг. - 0 тыс. рублей Итого: 24652,2 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 2017-2031 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития. |

1.  Введение

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения. Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации. Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития поселения.

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения.

2.1.  Анализ социальной инфраструктуры  Дерезовского сельского поселения.

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

Дерезовское сельское поселение расположено в юго-западной части Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. Поселение граничит с двумя муниципальными районами и тремя сельскими поселениями Верхнемамонского района, а именно — на севере— с. Гороховским сельским поселением, на северо-западе – с Вехнемамонским сельским поселением, на западе – с Осетровским сельским поселением, на юге и востоке – с Богучарским и Россошанским муниципальными районами.

Село Дерезовка основано в 40 годы 18 века, находится  на юге Воронежской области на территории Среднерусской  возвышенности.

Территориальное расположение  Дерезовского сельского поселения

в границах Верхнемамонского  муниципального района Воронежской области.

Наличие земельных ресурсов Дерезовского  сельского поселения

Таблица № 1

| Показатели | Единица измерения, тыс.га | Современное состояние |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель поселения в установленных границах | 10.736 | 10.736 |
| В том числе: |  |  |
| Земли сельхозназначения | 9.311 | 9.311 |
| Населенного пункта | 0.499 | 0.499 |
| Лесной фонд | 0.798 | 0.798 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики | 0.05 | 0.05 |
| Земли запаса | 0.078 | 0.078 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 86,7 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения. На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами. Общая площадь территории поселения  составляет 10736 га.

Административное деление

Дерезовского сельского поселения включает в себя 3 населенный пункта:  с. Дерезовка, х. Оробинский, х. Донской.

Село Дерезовка является административным центром. На территории поселения 19 улиц и 3 переулка.

| Наименование поселения | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел. на 01.01.2025 г. | Расстояние от населенного пункта до центра поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Дерезовское сельское поселение | с. Дерезовка | 659 | 35 |
|  | х. Донской | 60 | 47/12 |
|  | х. Оробинский | 28 | 42/7 |
| Итого |  | 747 |  |

Демографическая ситуация.

Численность постоянного населения Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения на 01.01.2025 года составляет 747 человек.

Численность населения трудоспособного возраста составляет 378 человек (50,6 % от общей численности). Состав населения сельского поселения. Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2025г.) Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения.

Необходимо отметить, что миграционная составляющая испытывает значительные колебания из года в год, и прогнозировать миграцию очень сложно. Механический прирост населения за последние годы меняется. Однако за счет того, что в селе наблюдается естественная убыль населения, численность населения села находится на одном уровне.

| Показатели | 2024 г. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Численность населения поселения, человек | 747 |
| Число родившихся - всего, чел. | 2 |
| Число умерших - всего, чел. | 15 |
| Естественный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -13 |
| Миграция: |  |
| Число прибывших - всего, чел. | 33 |
| Число выбывших - всего, чел. | 12 |
| Миграционный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | +21 |

В настоящее время в Дерезовском сельском поселении сложилась следующая демографическая ситуация:

Мужчин 331, женщин 416.

На территории поселения проживает:

-несовершеннолетних детей - 49 чел.

- пенсионеров - 307 чел.

- инвалидов 1-2-3 группы - 48 чел.

- детей инвалидов - 2 чел.

- многодетных семей - 3 семьи

- матерей одиночек - 2 чел.

- ветераны труда -63 чел.

- вдов участников  ВОВ - 2 чел.

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории сельского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Воронежской области, и характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, неблагоприятным соотношение «рождаемость-смертность» Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные производственные и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты: - материальное благополучие; - государственные выплаты за рождение детей; - наличие собственного жилья; - уверенность в будущем подрастающего поколения.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население, и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения.

Численность жителей  трудоспособного  возраста  составляет  378 человек (50,6 % от общей  численности). Детей  в возрасте   до 18 лет  49 человек (7%). Пенсионеры 320 чел. (42,8 % от общей численности).

В Дерезовском сельском поселении требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

-сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни;

-укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшения миграционной ситуации.

Для улучшения демографической ситуации в поселении необходимо в ближайшее время осуществить ряд мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры села, повысить качество жизни сельского населения, улучшить жилищные условия селян, повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство, добывающие производство.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Дерезовском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Сведения о градостроительной деятельности.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области утвержден решением Совета народных депутатов Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения от 30 июня 2015 года № 20, согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании генерального плана Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением Совета Народных депутатов Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области сельского поселения от 16 января 2015 года № 1 утверждены Правила землепользования и застройки Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

ООО «Надежда», КФХ «Богомолов

Главные отрасли хозяйства сельского поселения -  земледелие и животноводство. Основой экономической базой Дерезовского сельского поселения является сельское хозяйство, оно является единственной отраслью материального производства сельского поселения. На территории поселения  зарегистрировано 2 сельскохозяйственных предприятия: ООО «Надежда» занимается животноводством и растениводством,   КФХ «Богомолов В.В.» занимается животноводством и производством и переработкой молока.  Всю землю общедолевой  собственности обрабатывает ООО «Надежда». С пайщиками заключены договора аренды, по условиям которых выдаётся арендная плата в полном объёме. Сельскохозяйственные угодья занимают 7 088 га или 66% всей территории поселения. Вся земля используется по своему целевому назначению.

Сельскохозяйственные предприятия занимаются производством молока, зерновых, зернобобовых,  подсолнечника, развитием животноводства.

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в Дерезовском сельском поселении осуществляет МКУ  «Центр культуры Дерезовского сельского поселения» в состав, которого входит библиотека имени члена Союза писателей СССР В.А.Белокрылова.

В МКУ «Центр культуры Дерезовского сельского поселения» функционируют 4 детских и 9 взрослых кружков.  Кружковой работой охвачены дети и взрослые  в возрасте  от 7-до 80 лет,   всего участников 146 человека.

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, вечеров отдыха,  уличных и настольных игр,  соревнований по военно-прикладным видам спорта. Кроме этого большая работа проводится с жителями старшего возраста: заседание клуба «Ветеран», творческие вечера и встречи.

Книжный фонд в библиотеке составляет   7338 экз. Библиотеку посещает 472 читателей в год, из них детей – 37. В библиотеке проводится большое количество мероприятий  к праздничным датам, выставки, круглые столы, устные журналы и т.д. при библиотеке работают кружки и клубы по интересам, которые посещает 6937 посетителей библиотеки из них дети -1630.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского  поселения   культурно-досуговыми  услугами.

Физическая культура и спорт

Таблица № 3

| № | Наименование | Адрес | мощность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Спортивный зал МКОУ Дерезовская СОШ имени Героя Советского Союза Василия Прокатова | с. Дерезовка ул. Первомайская, дом 78 | 30 | удовлетворительное |
| 2. | Типовая многофункциональная спортивная площадка | с. Дерезовка ул. Первомайская, дом 78 | 30 | удовлетворительное |
| 3 | Футбольное поле | с. Дерезовка ул. Первомайская | 100 | удовлетворительное |
| 4 | Детская спортивно-игровая площадка | с. Дерезовка ул. Октябрьская | 20 | удовлетворительное |
| 5 | Детская спортивно-игровая площадка | с. Дерезовка ул. Молодёжная | 30 | удовлетворительное |
| 6 | Тренажерный зал для занятий спортом и физической культурой | с. Дерезовка ул. Первомайская, дом 78 | 15 | удовлетворительное |

Для развития физкультуры и спорта на территории Дерезовского сельского  поселения  в МКОУ «Дерезовская СОШ имени Героя Советского Союза Василия Прокатова» имеется  спортивный зал,  типовая многофункциональная спортивная площадка, футбольное поле,  где проводятся игры и соревнования по волейболу,  футболу, мини-футболу и т.д. В МКУ «Центр культуры Дерезовского сельского поселения» установлены столы для бильярда и тенниса.  Регулярно проводятся турниры.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах, игра в хоккей.

На территории поселения физкультурой и спортом занимаются жители разного возраста.

Образование

Образование на территории Дерезовского сельского поселения представлено МКОУ «Дерезовская СОШ имени Героя Советского Союза Василия Прокатова». В структуру  школы входит детский сад. Численность  учащихся составляет  35 человека  и 10 воспитанников младшей дошкольной группы. В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся.

В общеобразовательном учреждении трудится 11 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование. Численность педагогических работников детского сада – 2.

Таблица № 4

| №п/п | Наименование | Адрес | Мощ-ность, место | Этажность | состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное образовательное учреждение Дерезовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Прокатова | с. Дерезовка ул. Первомайская, дом 78 | 264 | 2 | удовлетворительное |

Система  образования,  включает  все  её  ступени – от детского  дошкольного  образования  до  среднего. Это  дает   возможность  адекватно  реагировать  на  меняющиеся  условия  жизни  общества.

Здравоохранение

Медицинские услуги населению оказываются в новом типовом здании, построенном  в 2014г. Регулярно ведёт приём врач-терапевт. Мощность Дерезовского ФАП 15 посещений/смена. В здании ФАП функционирует аптека.

Один раз в неделю ведет прием врач терапевт. За прошедший год терапевтом было принято 124 человек. Заведующей ФАП- фельдшером -1618 человек.  На диспансерном учете состоит 352 человек.

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в Дерезовском сельском поселении, являются мероприятия, по распространению новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний. Специфика потери здоровья жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Труд сельских жителей чаще носит физический характер. Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания:

- низкий жизненный уровень,

- отсутствие средств на приобретение лекарств,

- низкая социальная культура,

- малая плотность населения;

- сильная удаленность от районного и областного центров;

Таблица № 5

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» Дерезовский ФАП | с. Дерезовка, ул. Молодёжная, д 32 | 1 | удовлетворительное |

Прочие объекты социальной инфраструктуры

На территории Дерезовского сельского поселения функционируют прочие объекты социальной инфраструктуры, представленные в таблице:

Мемориальные объекты.

Таблица №6

| №п/п | Наименование | Адрес | Площадь кв.м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мемориал, Братское захоронение №195 | Воронежская область Верхнемамонский район с. Дерезовка ул. Центральная 68/2 | 508 | Удовлетворительное |
| 2 | Бюст Герою Советского Союза Василию Прокатову | Воронежская область Верхнемамонский район с. Дерезовка ул. Прокатова,27 |  | Удовлетворительное |
| 3 | Памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной Войны | Воронежская область, Верхнемамонский район, х. Оробинский, ул. Советская,61 | 840 | Удовлетворительное |
| 4 | Памятник погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной Войны | Воронежская область, Верхнемамонский район, х. Донской, ул. Пролетарская,14 | 229 | Удовлетворительное |
| 5 | Памятник погибшим в годы Гражданской войны | Воронежская область Верхнемамонский район с. Дерезовка ул. Центральная 68/1 |  | Удовлетворительное |

Скверы.                                                                                                                       Таблица №7

| №п/п | Наименование | Адрес | Площадь кв.м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер «Центральный» | Воронежская область Верхнемамонский район с. Дерезовка ул. Центральная 68/1 | 6486 | Удовлетворительное |
| 2 | Сквер Героя Советского Союза Василия Прокатова | Воронежская область Верхнемамонский район с. Дерезовка ул. Прокатова, 27 | 2867 | Удовлетворительное |

Социальное обслуживание.

В настоящее время на территории поселения работает один работник социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которая обслуживают 9 человек.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – школа, магазин повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – сельский Дом культуры, учреждение торговли, спортивные площадки;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения местного значения.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, предназначенной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и качественное обеспечение населения коммунальными и социальными услугами:

- жители села Дерезовка на 98% обеспечены центральным водопроводом, на 95,6% обеспечены центральным газопроводом;

жители хутора Донской на 94% обеспечены центральным водопроводом, на 80% обеспечены центральным газопроводом;

- жители хутора Оробинский на 95% обеспечены центральным водопроводом, на 80% обеспечены центральным газопроводом;

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов. Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить, и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения. Исходя из анализа изменения численности населения, в рамках реализации программы ставится задача по поддержанию в работоспособном состоянии объектов культуры, физической культуры и спорта сельского поселения.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Генеральный план Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

- Региональные программы по развитию культуры и спорта;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области;

- - Устав Дерезовского сельского поселения.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся: - определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития Дерезовского сельского поселения, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; - разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления; - мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; - иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов. Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения на период до 2031 года, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод:

В связи с прогнозными показателями динамики численности населения, изменившимися условиями экономического развития, предусматриваются изменения в социальной инфраструктуре. Прогнозом с 2017 год и на период до 2031 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры развития сельского поселения:

-повышение уровня жизни населения сельского, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в  поселении;

-сохранение культурного наследия.

В обобщенном виде главной целью Программы развития социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2017-2031 гг. является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития сельского поселения через устойчивое развитие территории в социальной  сфере.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов

социальной инфраструктуры.

Цель Программы: - обеспечение развития социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни. Задачи Программы: - развитие культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений; - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищнокоммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации, объектов культурного наследия местного значения; Программа реализуется в период 2017-2031 годов.

Для достижения цели Программы и выполнения поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения:

1. Обеспечение сохранности объектов социальной инфраструктуры путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

В период реализации Программы, с учетом сложившейся экономической ситуации на территории поселения планируется:

Таблица № 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт МКУ «Центр культуры Дерезовского сельского поселения» (ремонт кровли, фасада, помещений, системы отопления и электроснабжения) | 2021г |
| 2 | Текущий ремонт МКОУ «Дерезовская СОШ имени Героя Советского Союза Василия Прокатова»: - оборудование помещения для размещения детсада; - замена оконных блоков; - ремонт пищеблока; Программа «Точка роста»: реконструкция и оснащение кабинетов ОБЖ, Информатики, Технологии) | 2017-2023гг |
| 3 | Текущий ремонт здания администрации Дерезовского сельского поселения: - оборудование пожарной сигнализации; - замена оконных блоков; - ремонт пола; | 2019г |
| 4 | Оборудование спортвно-игровой площадки для детей младшего и среднего возраста (по ТОСам). | 2017г |
| 5 | Оборудование тренажёрного зала для занятий спортом и физкультурой (по ТОСам) | 2019г |
| 6 | Ремонт воинского захоронения (Братская могила № 195): - замена скульптуры солдат-освободитель; - косметический ремонт; | 2020г, 2025г |
| 7 | Ремонт памятника Герою Советского Союза В.Н. Прокатову | 2019г, 2025г |
| 8 | Ремонт памятника погибшим односельчанам в х. Оробинский | 2022г, 2025г |
| 9 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Молодёжная в с. Дерезовка (ТОС) | 2021г |
| 10 | Благоустройство сквера «Центральный» Памятник погибшим в годы Гражданской войны с. Дерезовка ул. Центральная 68/1 | 2024 г |
| 11 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Октябрьская в с. Дерезовка (ТОС) | 2024 г. |
| 12 | Ремонт памятника погибшим односельчанам в х. Донской | 2025 |
| 13 | Благоустройство прилегающей территории к МКУ «Центр культуры Дерезовского сельского поселения | 2025 |

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств.

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Воронежской области, бюджета Верхнемамонского муниципального района, бюджета Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2031 годов составляет 24552,2 тыс. рублей тыс. руб., в том числе по годам:

2017г -1 665 тыс. рублей

2018г- 3 379 тыс. рублей

2019г-1 941 тыс. рублей

2020г- 4 292 тыс. рублей

2021г- 12 592 тыс. рублей

2022 г- 0 тыс. рублей

2023 г - 91,4 тыс. рублей

2024 г – 591,8 тыс. рублей

2025 г. – 100 тыс. рублей

2026г. –0 тыс. рублей

2027г. – 0 тыс. рублей

2028-2031-0 тыс. рублей

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные  24552,2  тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  объектов социальной инфраструктуры. Объёмы финансирования мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения представлены в таблице № 9

Таблица № 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | программа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт МКУ «Центр культуры Дерезовского сельского поселения» (ремонт кровли, фасада, фойе, актового зала, сцены, гримерные, библиотека, системы отопления и электроснабжения) | 11 838,6 | Областной бюджет; Районный; Местный бюджет; | Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области |
| 2 | Текущий ремонт МКОУ «Дерезовская СОШ имени Героя Советского Союза Василия Прокатова»: - оборудование помещения для размещения детсада; - замена оконных блоков; - ремонт пищеблока; Программа «Точка роста»: реконструкция и оснащение кабинетов ОБЖ, Информатики, Технологии) | 1050,0 1500,0 6816,1 | Определить по условиям участия в программе | Подходящая перспективная программа |
| 3 | Текущий ремонт здания администрации Дерезовского сельского поселения: - оборудование пожарной сигнализации; - замена оконных блоков; - ремонт пола; | 360,0 | Местный бюджет |  |
| 4 | Благоустройство спортивно-игровой площадки для детей младшего и среднего возраста | 149,0 | Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники; | Программа ТОС |
| 5 | Оборудование тренажёрного зала для занятий спортом и физкультурой | 364,8 | Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники; | Программа ТОС |
| 6 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Молодёжная в с. Дерезовка | 752,9 | Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники; | Программа ТОС |
| 7 | Ремонт воинского захоронения (Братская могила № 195): - замена скульптуры солдат-освободитель; - косметический ремонт; | 1460,0 146,0 561,0 | Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники; | Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Воронежской области |
| 8 | Ремонт памятника Герою Советского Союза В.Н.Прокатову | 40,7 | Местный бюджет; |  |
| 9 | Ремонт памятника погибшим односельчанам в х. Оробинский | 21,2 | Местный бюджет; |  |
| 10 | Благоустройство сквера «Центральный» | 5 000,0 | Областной бюджет Местный бюджет | Подходящая перспективная программа |
| 11 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Октябрьская в с. Дерезовка (ТОС) | 580,0 38,1 162,8 | Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники; | Программа ТОС |
| 12 | Ремонт памятника погибшим в годы Гражданской войны | 200,0 150,0 | Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники; | Программа ТОС |

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Воронежской области, бюджета Верхнемамонского муниципального района, бюджета Дерезовского сельского поселения, Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, внебюджетных средств. На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Распределение планового объёма инвестиций по объектам социальной инфраструктуры с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития социальной инфраструктуры, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2031 годы. Полученные результаты приведены в таблице № 10

Таблица № 10

| № | Виды услуг |  |  | Инвестиции на реализацию программы тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017-2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031г |
| 1 | Ремонт объектов социальной инфраструктуры сетидорожной | 10763 | 11 839 |  | 0 | 91,4 | 304,7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проектирование объектов социальной инфраструктуры | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство объектов социальной инфраструктуры | 514 | 753 |  | 0 | 0 | 287,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В результате анализа состояния   объектов социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты социальной инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.  Источники привлечения денежных средств на реализацию программы  Дерезовского  сельского поселения на 2017 - 2031 годы  приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. областной бюджет | В т.ч. районный бюджет | В т.ч. местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт объектов социальной инфраструктуры сетидорожной | 24143,3 | 0 | 22 664 | 0 | 918,3 | 561 |
| 2 | Проектирование объектов социальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство объектов социальной инфраструктуры | 7047,9 | 0 | 6184 | 0 | 395,1 | 468,8 |

Раздел 5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

В целях повышения качественного уровня объектов социальной инфраструктуры Дерезовского сельского  поселения и доступности предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию и сохранности объектов социальной инфраструктуры поселения. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении № 1 данной программы.

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района к 2031 году - 800 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Дерезовского сельского поселения:

- помещения для физкультурных занятий и тренировок, при расчетном показателе 15000кв.м общей площади на 1 тыс.человек составит 1650 кв.м, что составит 100 % от минимально допустимого уровня обеспеченности населения данными объектами.

- к 2031 году уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением и газоснабжением составит 100%, в настоящее время они составляют 85% от общей численности населения.

- параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц Дерезовского сельского поселения при реализации мероприятий Программы будут соответствовать нормам.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития коммунальной и общественной инфраструктуры.

- Обеспечить безопасность, качество и эффективность социального обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;

- обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

-обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения представлены в таблице № 12

Таблица № 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Оценка эффективности мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт МКУ «Центр культуры Дерезовского сельского поселения» (ремонт кровли, фасада, фойе, актового зала, сцены, гримерные, библиотека, системы отопления и электроснабжения) | Повышение уровня материально-технической обеспеченности учреждений культуры; увеличение количества посещений учреждений культуры. |
| 2 | Текущий ремонт здания МКОУ «Дерезовская СОШ имени Героя Советского Союза Василия Прокатова») | Создание условий для получения детьми общедоступного качественного образования, соблюдения государственных образовательных стандартов. |
| 3 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Молодёжная в с. Дерезовка | Создание и обустройство зоны отдыха для детей младшего и среднего школьного возраста, проведение досуга детей в организованном месте и повышение безопасности на улице. |
| 4 | Ремонт системы водоснабжения с частичной заменой Башни Рожновского в х. Донской | Реализация данного проекта предусматривает замену водопроводной трубы, замену башни Рожновского, установку опоры, пожарных гидрантов, что позволит обеспечить пожарную безопасность и бесперебойную подачу воды жителям х. Донской, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. |
| 5 | Сквер «Центральный» | Сквер, обладая ресурсами и средствами, выполняют комплекс социально-значимых функций, главными из которых являются воспитание, организация культурно-массовых мероприятий, семейного отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы среди населения. Приобщение подрастающего поколения , общественности к духовно-нравственным ценностям своего народа, с целью сохранения объектов наследия; |
| 6 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Октябрьская в с. Дерезовка | Создание и обустройство зоны отдыха для детей младшего и среднего школьного возраста, проведение досуга детей в организованном месте и повышение безопасности на улице. |

7. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере социального обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Дерезовского  сельского поселения.

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства РФ, Воронежской области, нормативных правовых актов Верхнемамонского муниципального района и Дерезовского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ  Дерезовского  сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Воронежской области и муниципальных программ муниципального Верхнемамонского муниципального района, реализуемых на территории поселения.

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу сельского поселения достаточный объём финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счёт всех уровней бюджетов на безвозратной основе. Одновременно с этим для финансирования программы предполагается привлечение внебюджетных источников. Финансирование мероприятий программы за счёт средств бюджета Дерезовского сельского поселения будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация Дерезовского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на срок действия Генерального плана поселения  и подлежит корректировке ежегодно.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета Дерезовского сельского поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в социальном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии социальной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований  социальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию  социальной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития социальной   инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления социальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности  услуг.

Заключение

Данная Программа разработана на основе проведённого анализа социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, выявленных среднесрочных и краткосрочных тенденций и прогнозов его развития.

Основные цели и направления развития, сформулированные в Программе, носят среднесрочный характер и его могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий, появления дополнительных возможностей и т.п.

Одной из основных гарантий чёткой и слаженной реализации программы социально-экономического развития, успешности решения задач по развитию территории является совершенствование и оптимизация органов управления сельского поселения для достижения целей Программы.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации годы |  | Расходы на реализацию программы всего тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | Окон-чание | на весь период 2017- 2031гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Обеспечение сохранности объектов социальной инфраструктуры путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий: - капитальный, текущий ремонт зданий и сооружений | Повешение качества и эффективности социального обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения | 2017 | 2031 | 23385,2 | 1516 | 3379 | 1576 | 4292 | 11839 | 0 | 91,4 | 304,7 | 100 | 0 |
| 2 | строительство и оборудование новых объектов социальной инфраструктуры | Обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры | 2017 | 2024 | 1267 | 149 | 0 | 365 | 0 | 753 | 0 | 0 | 287,1 | 0 | 0 |
| 3 | Всего |  |  |  | 24652,2 | 1665 | 3379 | 1941 | 4292 | 12592 | 0 | 91,4 | 591,8 | 100,0 | 0 |

Приложение № 1 к Програм

Приложение № 1 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области от «29» апреля 2025 года№13